Приложение 1

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры

с.п. Мокша муниципального района Большеглушицкий

Самарской области,

на 2021 год и период до 2033 года

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Степень достижения целей  Программы определяется целевыми значениями показателей, перечень которых представлен в таблице.

Состав целевых показателей Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения поставленных Программой задач.

- Таблица  - Целевые показатели Программы

| № | Наименование целевых показателей программы | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2033 г.г. |  |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (асфальт), в том числе: | км | 3,65 | - | - | - | - | - | 25,708 | 29,358* |
| 1.1 | путем реконструкции: | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2 | путем строительства: | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,708 | 25,708 |
| 2 | Протяженность пешеходных дорожек (тротуаров) | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Протяженность велосипедных дорожек | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих (асфальтированных) нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 26,84 | - | - | - | - | - |  | 804,33** |

*общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (асфальт) после  реконструкции составит 0 км.

**общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (асфальт) после  строительства (с учетом освоения резервных территорий)  составит 29,358 км, т.е. произойдет увеличение общей протяженности  дорог с твердым покрытием (асфальт) на 25,708 км, что составляет 704,33% от первоначальной общей протяженности автомобильной дороги с твердым покрытием (асфальт).

Приложение 2

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры

с.п. Мокша муниципального района Большеглушицкий

Самарской области,

на 2021 год и период до 2033 года

- МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица  - Мероприятия Программы (оценка финансовых потребностей и источники финансирования)

| Наименование мероприятия | протяженнность/км | Источники финансирования | Стоимость выполнения, тыс. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния автомобильных дорог местного значения. Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов. Обустройство тротуаров. Разметка пешеходных переходов. Ямочный ремонт. | - | Бюджет сельского поселения | 3900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мокша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Кавказская | 0,458 | Бюджет сельского поселения | 5727,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5727,59 |
| ул. Юбилейная | 0,388 | Бюджет сельского поселения | 4852,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4852,20 |
| ул. Юбилейная | 0,672 | Бюджет сельского поселения | 8403,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8403,80 |
| ул. Ново-Александровка | 2,129 | Бюджет сельского поселения | 26624,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26624,55 |
| ул. Табаковка | 0,184 | Бюджет сельского поселения | 2301,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2301,04 |
| ул. 1 | 0,705 | Бюджет сельского поселения | 8816,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8816,49 |
| ул. 2 | 0,848 | Бюджет сельского поселения | 10604,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10604,80 |
| ул. 3 | 0,642 | Бюджет сельского поселения | 8028,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8028,63 |
| ул. 4 | 0,542 | Бюджет сельского поселения | 6778,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6778,07 |
| ул. 5 | 1,092 | Бюджет сельского поселения | 13656,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13656,18 |
| ул. 6 | 1,094 | Бюджет сельского поселения | 13681,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13681,19 |
| ул. 7 | 0,274 | Бюджет сельского поселения | 3426,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3426,55 |
| ул. 8 | 0,280 | Бюджет сельского поселения | 3501,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3501,58 |
| ул. 9 | 0,828 | Бюджет сельского поселения | 10354,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10354,69 |
| ул. 10 | 0,515 | Бюджет сельского поселения | 6440,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6440,41 |
| ул. 11 | 0,401 | Бюджет сельского поселения | 5014,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5014,77 |
| ул. 12 | 1,504 | Бюджет сельского поселения | 18808,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18808,51 |
| ул. 13 | 0,482 | Бюджет сельского поселения | 6027,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6027,73 |
| ул. 14 | 0,564 | Бюджет сельского поселения | 7053,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7053,19 |
| ул. 15 | 0,611 | Бюджет сельского поселения | 7640,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7640,96 |
| ул. 16 | 0,461 | Бюджет сельского поселения | 5765,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5765,11 |
| ул. 17 | 0,758 | Бюджет сельского поселения | 9479,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9479,29 |
| ул. 18 | 0,785 | Бюджет сельского поселения | 9816,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9816,94 |
| ул. 19 | 0,653 | Бюджет сельского поселения | 8166,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8166,20 |
| ул. 20 | 0,336 | Бюджет сельского поселения | 4201,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4201,90 |
| ул. 21 | 1,310 | Бюджет сельского поселения | 16382,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16382,41 |
| ул. 22 | 1,266 | Бюджет сельского поселения | 15832,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15832,17 |
| ул. 23 | 0,339 | Бюджет сельского поселения | 4239,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4239,42 |
| ул. 24 | 0,339 | Бюджет сельского поселения | 4239,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4239,42 |
| ул. 25 | 0,339 | Бюджет сельского поселения | 4239,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4239,42 |
| п. Коммунар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная | 0,652 | Бюджет сельского поселения | 8153,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8153,69 |
| ул. Верхняя | 0,504 | Бюджет сельского поселения | 6302,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6302,85 |
| проезд от ул. Центральной до ул. Верхней | 0,242 | Бюджет сельского поселения | 3026,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3026,37 |
| п. Ледяйка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул..Набережная | 0,30 | Бюджет сельского поселения | 3751,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3751,70 |
| ул..Набережная | 0,325 | Бюджет сельского поселения | 4064,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4064,34 |
| ул. 29 | 0,135 | Бюджет сельского поселения | 1688,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1688,26 |
| ул. 30 | 0,713 | Бюджет сельского поселения | 8916,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8916,54 |
| п. Степной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. 26 | 1,09 | Бюджет сельского поселения | 13631,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13631,17 |
| ул. 27 | 0,421 | Бюджет сельского поселения | 5264,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5264,88 |
| ул. 28 | 0,374 | Бюджет сельского поселения | 4677,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4677,12 |
| поселковая дорога | 0,153 | Бюджет сельского поселения | 1913,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1913,37 |
| мост ул. № 14 | - | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | по проекту |
| мост ул. №16 | - | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | по проекту |
| мост ул. №17 | - | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | по проекту |
| мост ул. № 21 | - | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | по проекту |
| мост ул. №22 | - | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | по проекту |
| мост ул. Молодежная | - | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | по проекту |
| мост ул. Юбилейная | - | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | по проекту |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подвесной мост село Мокша, ул. Ново-Александровская | - | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | по проекту |
| Итого |  |  | 325395,51 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 321795,51 |